Żychlin, dn. 26.07.2018 r.

BPI.271.9.7.2018

W Y JA Ś N I E N I A  T R E Ś C I  S I WZ ,

Z M I A N A   T R E Ś C I   S I W Z

ORAZ  INFORMACJA  O  PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

PRZEBUDOWA UL. 3-GO MAJA W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z ULICAMI:

PLAC WOLNOŚCI ORAZ KS. ŚCIEGIENNEGO W ŻYCHLINIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 r.  poz. 1579  ze zm.)  Zamawiający informuje, że w dn. 26.07.2018 r. wpłynęło zapytanie Wykonawcy o następującej treści:

W związku z trudnościami na rynku materiałowym istnieje zagrożenie nie dotrzymania terminu wykonania zamówienia zakładanego przez Zamawiającego.

W związku z powyższym wnoszę o przedłużenie terminu wykonania robót.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania zamówienia tj.

Zakończenie nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy i tym samym przedłuża termin składania ofert do dnia 03.08.2018 r. do godz. 11:00.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 z dnia                               29 stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zm.) dokonuje następujących zmian treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu tj.:

Rozdział XII SIWZ otrzymuje brzmienie:

- Termin składania ofert upływa w dniu 03.08.2018 r. do godz. 11.00

Rozdział XXXII pkt. 5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

5. Termin wykonania zamówienia :

Rozpoczęcie -  7 dni od podpisania umowy

Zakończenie -  w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy

Załącznik Nr 1 do SIWZ druk oferta pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

- Oferujemy termin wykonania zamówienia:

- rozpoczęcie – w ciągu 7 dni  od podpisania umowy;

- zakończenie  - w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy

Załącznik Nr 8 do SIWZ – wzór umowy § 2 terminy realizacji ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.	Strony ustalają następujące terminy wykonania Przedmiotu Umowy:

- rozpoczęcie: w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy.

- zakończenie: w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W/w zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  Nr 590494-N-2018 z dn. 2018-07-17. W związku z powyższym Zamawiający zamieści ogłoszenie                        o zmianie ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy postępowania

Załączniki:

SIWZ po zmianie wraz z załącznikami od nr 1 do 8