BPI.271.9.2018

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie,

NIP 775-240-69-61, REGON 611015514

tel. 024 351 20 32, faks 024 351 20 31.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminazychlin.pl

e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

_________________________________________________________________

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(dalej  SIWZ)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

PRZEBUDOWA UL. 3-GO MAJA

W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z ULICAMI:

PLAC WOLNOŚCI ORAZ KS. ŚCIEGIENNEGO

W ŻYCHLINIE

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

5 548 000 euro.

Podstawa prawna

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest 
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
– zwanej dalej ustawą.

SPIS TREŚCI

Rozdział  I    Wykonawca.

Rozdział  II     Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Rozdział  III  Informacje o adresowaniu korespondencji i sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Rozdział  IV  Wyjaśnienie i Modyfikacje SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert.

Rozdział  V  Oferta

Rozdział  VI   Jeden Wykonawca  jedna oferta

Rozdział  VII  Oferty częściowe i wariantowe, informacja o zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy Pzp

Rozdział  VIII  Opis sposobu przygotowania oferty

Rozdział  IX  Opakowanie, oznaczenie i zaadresowanie oferty

Rozdział  X  Miejsce składania ofert

Rozdział  XI  Zmiana oferty/Wycofanie oferty

Rozdział  XII  Termin składania ofert

Rozdział  XIII   Termin otwarcia ofert

Rozdział  XIV  Termin związania ofertą

Rozdział  XV  Wymagania dotyczące wadium

Rozdział  XVI  Warunki udziału w postępowaniu

Rozdział  XVII  Podstawy wykluczenia

Rozdział   XVIII  Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Rozdział  XIX  Inne dokumenty

Rozdział  XX   Informacje o trybie otwarcia ofert

Rozdział  XXI   Wyjaśnienia oraz składanie na wezwanie Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, pełnomocnictw/wyjaśnień treści złożonych ofert

Rozdział  XXII  Oczywista omyłka pisarska/omyłka rachunkowa

Rozdział  XXIII  Wykluczenie Wykonawcy /Odrzucenie oferty

Rozdział   XXIV  Kryteria i zasady oceny ofert

Rozdział  XXV   Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Rozdział  XXVI   Wybór najkorzystniejszej oferty

Rozdział  XXVII  Unieważnienie postępowania

Rozdział  XXVIII  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy                    i innym podmiotom

Rozdział  XXIX   Wzór umowy

Rozdział  XXX  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Rozdział  XXXI  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy

Rozdział  XXXII  Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia

Rozdział  XXXIII  Informacja dotycząca walut obcych

Rozdział   XXXIV  Sprawy nieuregulowane w SIWZ

Rozdział   XXXV    Wykaz załączników

I.WYKONAWCA

1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ i odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się także Wykonawcy występujący wspólnie.

4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.  Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są :

Krzysztof Anyszka – kierownik Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego                      i Inwestycji - od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.00, tel. 24 351 20 27

Jacek Cholewa – Inspektor Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji - od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.00, tel. 24 351 20 40

Uwaga:  Ze względu na określoną w rozdziale III i IV SIWZ formę porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy, udzielane na prośbę Wykonawców ewentualne ustne wyjaśnienia treści SIWZ, dopóki nie zostaną potwierdzone zgodnie z procedurą określoną                 w nw. rozdziałach , nie są dla Wykonawcy wiążące.

III. INFORMACJE O ADRESOWANIU KORESPONDENCJI

I SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ

1. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe ( Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2013r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615).

2. Zamawiający wskazuje następujący numer faksu: (24) 351 20 31 oraz adres poczty elektronicznej: sekterariat@gminazychlin.pl

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu pełnomocnictwa.

5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-maila podanego przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

6. Oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do zamawiającego przed upływem terminu.

7. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.

8. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie 
z dopiskiem: Nr sprawy BPI.271.9.2018

Nr faksu do przesyłania korespondencji: (24) 351 20 31

Nr telefonu kontaktowego: (24) 351 20 32

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminazychlin.pl

Uwaga: Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawców powyższego wymogu.

IV. WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJE SIWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, przy czym przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania w/w wniosku.

3.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Zamawiający nie przewiduje zwołania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

6. W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian w ofertach, o ile uzna 
to za konieczne. Ponadto w przypadku, gdy zmiana będzie istotna , tj. w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu , wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert lub sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie tych zmian w ofertach. Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia (uwzględniające również ewentualną zmianę terminu składania ofert) w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w swojej siedzibie.

7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na swojej stronie internetowej, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia uwzględniające zmianę terminu składania ofert w Biuletynie Zamówień Publicznych.

8. W przypadku przedłużenia terminu wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego 
i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

V. OFERTA

1. Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA” wraz z wymaganymi oświadczeniami, w tym pełnomocnictwem – w przypadku, gdy Wykonawcę (-ów) reprezentuje pełnomocnik.

2. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

VI. JEDEN WYKONAWCA JEDNA OFERTA

Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

VII. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE, INFORMACJA O ZAMÓWIENIA                 O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 LUB 7 USTAWY PZP

1. Oferty muszą obejmować całość przedmiotu zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SIWZ.

3.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie w języku polskim.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku załączenia do oferty oświadczeń sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

- Ofertę przygotowaną z zachowaniem formy pisemnej należy sporządzić w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów.

2. Treść oferty.

Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom zawartym w treści SIWZ. Oferta musi zawierać wymagane w SIWZ oświadczenia oraz pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę (ów) reprezentuje pełnomocnik.

3. Forma składanych dokumentów (oryginał/kopia).

1). Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być poświadczone  „za zgodność z oryginałem”.

Uwaga:  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

2). Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

4. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

1). Informacje zawarte w ofercie – stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 
z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), co do których, Wykonawca zastrzegł i wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone klauzulą:

„NIE UDOSTEPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY 
O ZWLACZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI”.

2). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3). Strony, na których znajdują się zastrzeżone informacje należy:

- załączyć, jako odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały,

- ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty.

Uwaga: Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki niezastrzeżenia przez Wykonawcę w druku „OFERTA” informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

5.  Poprawki w treści oferty.

1). Zabrania się dokonywania zmian przy użyciu wszelkich maskujących sposobów np.: zamazywanie, zaklejanie, korektorowanie.

2). Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, mogą być dokonane tylko poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

6. Załączanie do oferty innych materiałów niż wymagane.

W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np.: materiałów reklamowych, informacyjnych), zaleca się, aby stanowiły one odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

7. Pełnomocnictwo.

1). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

2). W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa, pełnomocnictwo musi zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

8. Pieczęcie.

We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczęciach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego podpisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis 
w przypadku pieczęci imiennej.

9. Podpisy.

1). Osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (wynikające z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – albo pełnomocnictwa) w imieniu Wykonawcy winny podpisać :

- każdą zapisaną (zadrukowaną) stronę druku „OFERTA” z wymaganymi oświadczeniami, dokumentów;

- wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski). W przeciwnym wypadku zmiany nie będą uwzględnione.

2). Podpis lub podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy (wynikające 
z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – albo pełnomocnictwa), w imieniu Wykonawcy muszą być czytelne lub opisane pieczęciami imiennymi.

10. Ponumerowanie stron oferty.

Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane. Zaleca się, aby ofertę złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki. Numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

11.Obowiązek złożenia oryginału oferty.

IX. OPAKOWANIE, OZNACZENIE I ZAADRESOWANIE OFERTY

1. Oryginał oferty należy umieścić w  trwale zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, np.: kopercie. Opakowanie powinno być zalakowane lub odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otwarcie (np.: podpisanie na wszystkich połączeniach).

2. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaadresowane na Zamawiającego z dopiskiem:

OFERTA NA :

PRZEBUDOWA UL. 3-GO MAJA W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z ULICAMI:

PLAC WOLNOŚCI ORAZ KS. ŚCIEGIENNEGO W ŻYCHLINIE

oraz

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

3.Opakowanie wewnętrzne poza oznakowaniem jak wyżej określono, powinno być oznaczone  „ORYGINAŁ” oraz opatrzone: pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy    ( ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego).

Uwaga: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, ofertę należy opatrzyć w sposób jak opisano wyżej, pełną nazwą i dokładnym adresem wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.

4. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych wymogów.

X. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Żychlinie ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin - biuro podawcze.

XI. ZMIANY OFERTY/WYCOFANIE OFERTY

1. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany oferty należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „ZMIANA OFERTY”. W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferta pierwotna względem oferty zamiennej nie będzie otwierana.

3. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W celu sprawdzenia wiarygodności złożonego powiadomienia o wycofaniu oferty, do pisemnego powiadomienia należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do powiadomienia musi być również załączone pełnomocnictwo określające jego zakres 
i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone zgodnie 
z wymaganiami określonymi w SIWZ.

4. Powiadomienie o wycofaniu oferty należy złożyć według takich samych zasad jak dla składania ofert z dopiskiem: „WYCOFANIE OFERTY”. Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert.

XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Termin składania ofert upływa w dniu 03.08.2018 r. do godz. 11.00

Uwaga: Dla ofert przesłanych do Zamawiającego, tak samo jak dla pozostałych składanych ofert, liczy się data i godzina złożenia oferty do miejsca wyznaczonego w siedzibie Zamawiającego.

2. W przypadku, gdy oferta zostanie złożona po terminie wyznaczonym na składanie ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT

Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 11:30 
w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy w Żychlinie ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin sala nr 13.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni .

Uwaga: W przypadku przedłużenia terminu składania ofert, termin związania ofertą, o którym mowa powyżej ulegnie automatycznie przesunięciu o ilość dni przedłużających termin składania ofert.

2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

XVI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.

Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 200.000,00 zł ( słownie: dwieście tysięcy złotych)

Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymienioną sytuację finansową musi wykazać, co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.

W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej podana wysokość środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolność kredytowa Wykonawcy będzie w innej walucie niż złote polskie – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 01.08.2018 r.

2. Zdolność techniczna lub zawodowa.

Posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, remoncie** lub przebudowie*** drogi  o wartości zamówienia co najmniej 200.000,00 zł brutto (słownie zł: dwieście tysięcy złotych) ****.

Uwaga:

* Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę, jako wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

** Przez „remont” należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto 
w stanie pierwotnym.

*** Przez przebudowę należy rozumieć wykonanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

**** W przypadku , gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym /Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 01.08.2018 r.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie:

- do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – w specjalności drogowej;

Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem wyżej wymienionymi osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) lub inne ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia lub też posiadającą ważne zdobyte w innych państwach równoważne kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia.

XVII. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa 
w art. 24 ust. 1  ustawy Pzp. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp z postępowania                         o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy Wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

XVIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, 
że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

-  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp  – złożone zgodnie  ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Uwaga:  W przypadku gdy Wykonawca powoła się na zasoby innych podmiotów powyższe oświadczenie musi zawierać również informację o tych podmiotach, że nie zachodzą                      w stosunku do nich podstawy wykluczenia z postępowania.

-  Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca powoła się na zasoby innych podmiotów powyższe oświadczenie musi zawierać również informację: wskazanie podmiotu i określenie odpowiedniego zakresu dla wskazanego podmiotu.

Powyższe oświadczenia muszą zawierać klauzulę dotyczącą podanych informacji, 
tj. oświadczenie, że wszelkie informacje w nich podane są aktualne na dzień składania ofert 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

2.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu  na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy.

Uwaga: W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi , ogólnodostępnych     i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu  na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy –w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1). Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w żądanej

przez zamawiającego wysokości – w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2). Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zwanym w SIWZ „Wykazem robót budowlanych” – wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów* określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie , w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i prawidłowo ukończone.

*Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

3). Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ  „Wykazem osób” – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ).

Uwaga:  W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej  innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie , będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów , w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ).

INFORMACJE DODATKOWE:

Zamawiający informuje, że:

- Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVIII pkt 1 powinno być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 i nr 3 do SIWZ, z zastrzeżeniem że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymienione oświadczenia muszą być złożone przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;

- W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Rozdziale XVIII pkt 2, musi złożyć każdy                                 z Wykonawców występujących wspólnie.

- W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów ,          w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( wzór stanowi  Załącznik Nr 6 do SIWZ)

- Dokumenty podmiotów zagranicznych.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , zamiast dokumentów , o których mowa w pkt. 2  rozdz. XVIII SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Dokument, o którym mowa wyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż                   6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Uwaga: Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów , o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji złożone przed notariuszem lub przed organem  sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego , właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia podpkt. b) w zakresie terminu wystawienia wyżej wymienionych  dokumentów stosuje się odpowiednio.

- W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

XIX. INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w Rozdziale XVIII.

Poza oświadczeniami, o których mowa w Rozdziale XVIII pkt 1 Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć:

1). Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2). Pełnomocnictwo do podpisania oferty.

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik , do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich                      w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu                           i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ( Rozdział I SIWZ).

3). Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.

4). Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców– zgodny  w treści ze wzorem stanowiącym  Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Uwaga: W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”

5).Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną, zgodnie z zasadami określonymi                 w Rozdziale XXV SIWZ – w formie papierowej.

XX. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty złożone w prowadzonym postępowaniu zostaną otwarte publicznie.

2. W trakcie publicznego otwarcia ofert, Komisja Przetargowa:

a). bezpośrednio przed otwarciem ofert, poda kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b). sprawdzi nienaruszalność opakowań z ofertami;

c). zbada czy oferty złożone są w terminie;

d). dokona otwarcia ofert oznaczonych napisem „zmiana oferty” (oferty pierwotne względem ofert, które zostały złożone jako zamienne, nie będą otwierane);

e). dokona otwarcia pozostałych ofert , co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane z podaniem:

- nazwy ( firmy) oraz adresu Wykonawcy , którego oferta jest otwierana,

- informacji dotyczących ceny oferty,

- informacji dotyczących terminu wykonania i okresu rękojmi.

3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie;

- treści zawartych w ofertach.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,                 o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenia                        o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa                 w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór stanowi załącznik nr 12 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XXI. WYJAŚNIENIA ORAZ SKŁADANIE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW W TRYBIE ART. 26 UST. 3, PEŁNOMOCNICTW/WYJASNIEŃ TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

1. Zamawiający w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy 
w określonym terminie nie złożyli oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust.1 ustawy oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości – do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

2. Zamawiający w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert w razie potrzeby wezwie Wykonawców                      w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XXII. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/OMYŁKA RACHUNKOWA

Zamawiający poprawi w ofercie:

- Oczywiste omyłki pisarskie,

- Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek ,

- Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XXIII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY/ODRZUCENIE OFERTY

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust.1 pkt 12-23 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu              o udzielnie zamówienia.

2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 i 90 ust. 3 ustawy Pzp.

XXIV. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

Komisja Przetargowa podda ocenie jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnienie kryteriów:

Cena   -  60%

Okres rękojmi zamówienia   - 40%

W zakresie wyżej wymienionych kryteriów oferta może uzyskać łącznie max 100 punktów.

Ocena punktowa w zakresie wyżej wymienionych kryteriów zostanie dokonana zgodnie 
z formułą:  1 punkt = 1%

- Ocena punktowa kryterium „Cena” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:

Minimalna cena oferowana brutto

Cena =  ----------------------------------               x 60

Cena badanej oferty brutto

- Ocena punktowa kryterium „Okres rękojmi zamówienia” dokonana zostanie zgodnie     z następującym wzorem:

Okres rękojmi zamówienia oferty badanej

w miesiącach

Okres rękojmi zamówienia  =  ---------------------------------------------------------x 40

maksymalny zaoferowany okres rękojmi zamówienia

w miesiącach

Uwaga: Minimalny okres rękojmi zamówienia jaki może zaoferować Wykonawca to:                             36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Maksymalny okres rękojmi zamówienia jaki może zaoferować Wykonawca to:                      60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

XXV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Oferta powinna zawierać propozycję ceny brutto tj. obliczonej w sposób określony w pkt  2-7 i powiększonej o podatek VAT wyliczony według stawki wynikającej z przepisów obowiązujących w tym zakresie.

2. Podstawą obliczenia ceny będzie kosztorys opracowany przez Wykonawcę. Przedmiary robót opracowane przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy stanowią jedynie podstawę informacyjną.

3. W przypadku nie uwzględnienia w kosztorysach opracowanych przez Wykonawcę wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy i wynikających z dokumentacji projektowej                    i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem ceny , o której mowa w pkt 1.

4. Kalkulacja ceny zaproponowanej w ofercie winna wynikać z kosztorysów ofertowych sporządzonych metodą uproszczoną.

5. Cena wynikająca z tak sporządzonej kalkulacji obejmuje cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oraz wszystkie inne wydatki nie uwzględnione przez Zamawiającego a niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, jest ceną niezmienną przez cały okres obowiązywania umowy, za wyjątkiem sytuacji określonych we wzorze umowy oraz nie podlega waloryzacji.

6. Ceny jednostkowe, o których mowa w pkt 4 winny zawierać stawkę r-g, ceny materiałów wraz z kosztami zakupu, ceny sprzętu, koszty pośrednie liczone od R+S oraz zysk liczony od (R+S+Kp).

7. Wykonawca w formularzu oferty zobowiązany jest do określenia wysokości stawki r-g , wskaźnika kosztów pośrednich i zysku jaki przyjął do wyliczenia cen jednostkowych zaproponowanych w kosztorysach ofertowych , o których mowa w pkt. 4.

8. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

9. Wszystkie składniki cenowe zawarte w kosztorysach ofertowych powinny być liczone                   z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.

10. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego                         (w załączniku Nr 1 – druk oferty), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania                         u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT.

11. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek  rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XXVI. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niewykluczonemu z postępowania, którego oferta nie podlega odrzuceniu i została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert.

2.Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie zasad i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ tj. taką, która uzyska największą w sumie liczbę punktów. Zamawiający nie przewiduje w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

3. W przypadkach określonych w art. 91 ust. 4 i 6 ustawy przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający uwzględni postanowienia tych przepisów.

4. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o :

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko , siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców , którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

c)  Wykonawcach których oferty zostały odrzucone , powodach odrzucenia oferty;

d)  unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ponadto informacje, o których mowa w pkt a) i d) Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym                        w zaproszeniu do podpisania umowy, z uwzględnieniem postanowień art. 94 ust. 1 i 2 ustawy.

6. Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy               w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XXVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych w art. 93 ustawy zawiadamiając o tym równocześnie wszystkich Wykonawców którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadkach unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy , który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania , które dotyczyć będzie tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmujące ten sam przedmiot zamówienia.

XXVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY I INNYM PODMIOTOM

Wykonawcy , a także innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy , jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

ODWOŁANIE

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego tj:

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

-  odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów , określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa  Izby  w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem, albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności , do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy , na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

7. Odwołanie wnosi się:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

albo

- w terminie 10 dni   - jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż określono powyżej.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ , zamieszcza się również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11. Wykonawca może zgłosić  przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania , wskazując stronę do której przystępuje i interes                           w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej  albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego stają się uczestnikami postępowania odwoławczego , jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

SKARGA DO SĄDU

1.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi                   w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

XXIX. WZÓR UMOWY

1. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ.

2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z wyżej wymienionym wzorem.

3. Wszelkie pytania dotyczące postanowień zawartych we wzorze umowy Wykonawca może zgłosić w sposób zgodny z art. 38 ustawy.

4. Wzór umowy nie podlega zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do terminu składania ofert, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.

5. Stosownie do postanowień art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy                       w stosunku do treści  oferty. Zakres zmian oraz warunki wprowadzania tych zmian zostały określone w postanowieniach umownych –  w szczególności w § 12 wzoru umowy, stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ.

XXX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed zawarciem umowy tzn. najpóźniej w dniu wyznaczonym do jej podpisania – Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia i termin na jaki ma być wniesione, wynikać będzie : ze wzoru umowy, ceny zaproponowanej w ofercie oraz informacji Zamawiającego w tej sprawie zawartej w zaproszeniu do podpisania umowy.

2.Za dzień wniesienia zabezpieczenia uznaje się dzień wpłynięcia zabezpieczenia na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt 4 lub dzień złożenia zabezpieczenia w siedzibie Zamawiającego w przypadku wniesienia go w formie określonej w pkt 3 lit. b – e.

3.Zabepieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- Pieniądzu,

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- Gwarancjach bankowych,

- Gwarancjach ubezpieczeniowych,

- Poręczeniach  udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na niżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego :

Bank Spółdzielczy w Żychlinie,   Nr  83 9022 0007 0000 2408 2007 0009

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny być one wystawione na okres obejmujący: wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi. W tym przypadku Beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający.

6. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jak też poręczeń, muszą one być bezwarunkowo nieodwołalne i płatne na każde żądanie.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać  zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3 jednakże zmiana zabezpieczenia może być dokonana tylko z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie zwracane z odsetkami wynikającymi                       z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane , pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we wzorze umowy.

XXXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY

Wykonawca przed podpisaniem umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zobowiązany będzie:

- Podać – o ile są już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi;

- Dostarczyć oryginał lub kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” umowy regulującej współpracę Wykonawców – w przypadku Wykonawców występujących wspólnie;

- Dostarczyć dowód dokonania wpłaty przelewem zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w pieniądzu.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w Rozdziale XXX pkt 3 lit. b-e Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu oryginał zabezpieczenia.

XXXII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa ul. 3-go Maja w rejonie skrzyżowania z ulicami:

Plac Wolności oraz Ks. Ściegiennego w Żychlinie

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) modernizację istniejącego skrzyżowania poprzez zmianę jego geometrii oraz wydzielenie placu dla Ochotniczej Straży Pożarnej,

b) wymiana nawierzchni i podbudowy istniejącego placu przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej,

c) wymiana nawierzchni i podbudowy fragmentów chodnika,

d) wykonanie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,

e) wykonanie nakładki z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają niżej wymienione dokumenty:

a)  projekt budowlano – wykonawczy;

b)  przedmiar robót- materiał informacyjny;

c) Specyfikacja techniczna (STWiORB);

d) docelowa organizacja ruchu.

Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane

Przedmiot  zamówienia  zgodnie  ze Wspólnym Słownikiem Zamówienia  (CPV):

45233140-2 Roboty drogowe

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 		        nawierzchni autostrad, dróg

4. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy ( Załącznik Nr 8 do SIWZ) oraz dokumenty wymienione w pkt. 3.

5. Termin wykonania zamówienia :

Rozpoczęcie -  7 dni od podpisania umowy

Zakończenie -  w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy

6. Podwykonawcy.

Wykonawca powinien wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Powyższe informacje powinny zostać podane w załączonym do oferty formularzu pn. „Zakres cześć/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonania Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców” – zgodnym w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Uwaga: W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”.

W przypadku powierzenia  podwykonawcy części przedmiotu zamówienia w trakcie jego realizacji Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia , o którym mowa w art. 25 a ust. 1.

7. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi bezpośrednio związane z wykonaniem wyżej wymienionych robót budowlanych – określają postanowienia wzoru umowy stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ.

8. Sposób rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy– określają postanowienia wzoru umowy stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ.

9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę  (art. 29 ust. 3 a uzp) :

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: – roboty ogólnobudowlane - drogowe, w tym w szczególności wykonywane przez brukarza,  betoniarza, kierowców i operatorów sprzętu budowlanego (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia

samodzielnych funkcji (np. kierownik budowy).

2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Załączniku Nr 5 do Wzoru umowy czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

10. Ilekroć w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami jest mowa o materiałach lub wyrobach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych, pochodzenia oraz odniesienie do norm to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia te służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załącznikami spoczywa na składającym ofertę. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

XXXIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH

Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych.

XXXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZWIĄZANYM                                 Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                             z 04.05.2016, str.1) ,dalej „RODO” ,informuję ,że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, tel. 24 351-20,32, fax. 24 351-20-31, e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl;

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin jest Pan Maciej Strycharz,  e-mail: iod@gminazychlin.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa ul. 3-go Maja w rejonie skrzyżowania z ulicami: Plac Wolności oraz Ks. Ściegiennego                                 w Żychlinie”, znak sprawy: BPI.271.9.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) ;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje                      niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8.PosiadaPani/Pan:
−    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
−    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

−    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXXV. SPRAWY NIEUREGULOWANE SIWZ

Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459ze zm.), o ile przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

XXXVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

Załącznik Nr 1   -  druk  Oferta

Załącznik Nr 2   -   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp

Załącznik Nr 3 -  Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik  Nr 4  -  Wykaz robót budowlanych

Załącznik Nr 5    -  Wykaz osób

Załącznik Nr 6 -  Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Załącznik Nr 7  -  Zakres – część/części przedmiotu zamówienia którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Załącznik  Nr 8  -  Wzór umowy

Załącznik Nr 9  - Projekt budowlano-wykonawczy, docelowa organizacja ruchu

Załącznik  Nr 10 -  Specyfikacja Techniczna (STWiORB)

Załącznik Nr 11 – Przedmiar robót ( materiał pomocniczy )

Załącznik Nr 12 – Informacja o grupie kapitałowej

ZATWIERDZAM

SIWZ z załącznikami

Burmistrz Gminy Żychlin

/-/ Grzegorz Ambroziak

...................................................................

(pieczątka imienna i podpis

Kierownika Zamawiającego)

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Druk  OFERTA

…………………..

Pieczęć Wykonawcy

NIP……………

REGON ………………

GMINA  ŻYCHLIN

ul. Barlickiego 15

99-320 Żychlin

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz : …………………………………..

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy ( siedziba albo miejsce zamieszkania).

W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy (siedziba albo miejsce zamieszkania) wszystkich Wykonawców występujących wspólnie  - z zaznaczeniem lidera)

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych na :

„Przebudowa ul. 3-go Maja w rejonie skrzyżowania z ulicami:

Plac Wolności oraz Ks. Ściegiennego w Żychlinie”

składając niniejszą ofertę , oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z terenem przyszłego wykonania przedmiotu zamówienia oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w tym ze wzorem umowy, jak też ze wszystkimi innymi dokumentami oraz warunkami spełnienia świadczenia.

Do dokumentów i warunków udziału w postępowaniu nie wnosimy żadnych zastrzeżeń                     i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami , a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z treścią przedstawioną przez Zamawiającego.

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Oferujemy wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia określonego                   w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego za cenę:

Brutto ………………………………zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………zł

w tym:

netto: ……………………………… zł

(słownie: ……………………………………………………………………..…………….zł

- Oferujemy okres rękojmi* ……………….miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

*Uwaga: Minimalny okres rękojmi jaki może zaoferować Wykonawca to:  36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Natomiast maksymalny okres rękojmi jaki może zaoferować Wykonawca to: 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Oferujemy termin wykonania zamówienia:

- rozpoczęcie – w ciągu 7 dni  od podpisania umowy;

- zakończenie  - w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy

- Integralną częścią oferty są załączone w kolejności**:

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty ( zgodnie z Rozdziałem XIX pkt 2 SIWZ);

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp  - złożone  zgodnie ze wzorem stanowiącym  Załącznik Nr 2 do SIWZ

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ

- Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ

- Zakres – część/części przedmiotu zamówienia którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców– zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.

- Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną.

Inne (wymienić jakie):

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..

**niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, że jeśli do upływu terminu związania ofertą nastąpią jakiekolwiek zmiany sytuacji w zakresie dotyczącym podmiotu składającego ofertę                                     a w przedstawionej w naszych dokumentach wchodzących w skład oferty, natychmiast powiadomimy o nich na piśmie Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach Nr ………………….***- niniejsza oferta (której częścią są wszelkie załączniki do niej) jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcę zastrzec przed ogólnym dostępem.

Uwaga: ( wymagane uzasadnienie w załączeniu)

*** odpowiednio – wpisać numery stron lub postawić kreskę.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

………………………………………………………………………………………… Nr telefonu : ………………………………….Nr fax: ……………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do:

- podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuję, że wybór oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,

- będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć – w następującym zakresie: …………………………..…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… .

- Oświadczamy, iż należymy do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw                                 w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (zaznaczyć właściwe – w przypadku braku zaznaczenia którejkolwiek odpowiedzi Zamawiający będzie przyjmował, iż Wykonawca należy do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw):

 TAK,	 NIE

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu. ****

- Ofertę niniejszą składamy na ………………….kolejno ponumerowanych                              i parafowanych stronach.

Miejsce i data …………………………………………………………………………...

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji

albo pełnomocnictwa)

3) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

Załącznik  Nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane  na podstawie  art.  25 a ust. 1 ustawy z  dnia

29 stycznia  2004r.  Prawo zamówień publicznych

dotyczące niepodlegania wykluczeniu z postępowania

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                               w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn:

„Przebudowa ul. 3-go Maja w rejonie skrzyżowania z ulicami: Plac wolności oraz Ks. Ściegiennego w Żychlinie”

Oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

Miejsce i data …………………………………………………………………………………...

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na

podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

Oświadczam, ze zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………………ustawy Pzp ( podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1                  i 4 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z wyżej wymienioną okolicznością na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………

Miejsce i data  …………………………………………………………………………………

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na

podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

Załącznik  Nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów na którego/ych zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu tj:

…………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę /firmę , adres a także w zależności od podmiotu: NIP/Pesel, KRS/CEiDG

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejsce i data ……………………………………………………………………………..

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo   pełnomocnictwa)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne                     i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejsce i data …………………………………………………………………………………

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na

podstawie odpisu  z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa).

Załącznik Nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25 A UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.  PRAWO ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WAUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz :

………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania). W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy (siedziby albo miejsca zamieszkania) wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                     w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa ul. 3-go Maja w rejonie skrzyżowania z ulicami:                                Plac Wolności oraz Ks. Ściegiennego w Żychlinie”

Oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam , że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Miejsce i data  ………………………………………………………………………………

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 	na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Rozdziale XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

……………………………………………………………………………………………..

w następującym zakresie: …………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Miejsce i data ………………………………………………………………………………….

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejsce i data …………………………………………………………………………….

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

Pieczęć  Wykonawcy							Załącznik Nr 4 do SIWZ

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania). W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy (siedziby albo miejsca zamieszkania) wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)

składając ofertę  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                     w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa ul. 3-go Maja w rejonie skrzyżowania z ulicami:                                                     Plac wolności oraz Ks. Ściegiennego w Żychlinie”

Oświadczamy , że posiadamy wymagane przez Zamawiającego doświadczenie tj:

Posiadamy doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , w wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej  na budowie, remoncie lub przebudowie drogi              o wartości zamówienia co najmniej 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Miejsce i data …………………………………………………………..............................

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji

albo pełnomocnictwa)

Załqcznik Nr 4 do SIWZ

| Lp. | Nazwa i siedziba podmiotu na rzecz którego roboty zostały wykonane (Zamawiającego/ Odbiorcy - aktualne dane) | Nazwa i miejsce wykonania zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem rodzaju (charakteru) roboty budowlanej (budowa,remont/przebudowa) | Wartość brutto wykonanego zamówienia (roboty budowlanej) podana w walucie, w której zostało dokonane rozliczenie pomiędzy wykonawca/podmiotem a Zamawiającym/Odbiorca | Terminy wykonania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | data rozpoczęcia | data zakończenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów - Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.

…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miejsce i data

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

Pieczęć  Wykonawcy								Załącznik Nr 5 do SIWZ

WYKAZ OSÓB

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………….. (pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania). W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy (siedziby albo miejsca zamieszkania) wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                     w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa ul. 3-go Maja w rejonie skrzyżowania z ulicami:

Plac Wolności oraz Ks. Ściegiennego w Żychlinie”

Oświadczamy, że dysponujemy osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie tj:

Załącznik Nr 5 do SIWZ

a) Oświadczamy, że dysponujemy osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi                                 - w specjalności drogowej - zgodnie z poniższym wykazem:

| L.p. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe /uprawnienia wraz z podaniem specjalności wynikającej z uprawnienia budowlanego (w tym nr uprawnienia) lub innego dokumentu określającego zakres posiadanych kwalifikacji zawodowych/ uprawnień | Zakres czynności, które będą wykonywane przez osoby wskazane w kol. 2 | Informacja o podstawie do dysponowania osobami wskazanymi w kol. 2 | Podanie podstawy do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Informacje dotyczące wpisu do właściwej Izby Samorządu Zawodowego wraz z nr ewidencyjnym członka, terminem ważności członkostwa w Izbie i posiadania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej albo informacje dotyczące prawa do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie kraju pochodzenia osoby wskazanej w kolumnie 2 na obszarze UE (w tym informacji o posiadanym ubezpieczeniu, lub innych środkach indywidualnego lub zbiorowego ubezpieczenia w odniesieniu do odpowiedzialności zawodowej) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |

Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów - Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.

………………

Miejsce i data

……………………………………………………………………….

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

(pieczęć innego podmiotu)

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Z O B O W I A Z A N I E

innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz: …………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………………….

(pełna nazwa (firma) dokładny adres innego podmiotu oddającego do dyspozycji 
Wykonawcy swoje zasoby)

zobowiązujemy sie do oddania, w rozumieniu art. 22a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), do dyspozycji:

…………………………………………….…………………………………………………….

(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy, któremu inny podmiot udostępnia swoje zasoby)

zasobów w zakresie: zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowych* na potrzeby realizacji zamówienia:

„Przebudowa ul. 3-go Maja w rejonie skrzyżowania z ulicami:

Plac Wolności oraz Ks. Ściegiennego w Żychlinie”

Miejsce i data ……………………………….

……………………………….……………………………….……………………………….

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania innego podmiotu na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

Załącznik Nr 6 do SIWZ

| Lp. | Zakres udostępnianych zasobów | Sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia (np.: podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje itp.) | Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcy z innym podmiotem (np. umowa o prace, umowa przedwstępna, umowa o dzieło itp.) | Okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (faktyczny okres, przez który inny podmiot udostępni wykonawcy swoje zasoby) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | * Zdolności techniczne lub zawodowe: 1) dotyczy doświadczenia w wykonaniu robot, o którym mowa w warunku postawionym przez Zamawiającego: (podanie przedmiotu zamówienia oraz nazwy podmiotu na rzecz którego wykonywane byty roboty budowlane oraz nazwy i miejsca wykonania zamówienia) |  |  |  |
|  | 2) dotyczy osób posiadających kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie (podanie imienia i nazwiska osoby udostępnianej) |  |  |  |
| 22 | * Sytuacja finansowa: |  |  |  |

Miejsce i data ...............................................

.........................................................................................................................................................................................................................................(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania innego podmiotu na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

ZAKRES – CZĘŚĆ /CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,

KTÓREGO /YCH WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ

POWYDKONAWCOM WRAZ Z PODANIEM FIRM PODWYKONAWCÓW

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………….. (pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania). W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy (siedziby albo miejsca zamieszkania) wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)

składając ofertę  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                     w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa ul. 3-go Maja w rejonie skrzyżowania z ulicami:

Plac Wolności oraz Ks. Ściegiennego w Żychlinie”

Oświadczamy, że zamierzam/y powierzyć wykonanie w następującej/ych części/ach następującemu/ym podwykonawcy/om  przy realizacji przedmiotowego zamówienia

L.p. ………………………………………………………………..

Część/Części przedmiotu zamówienia, który/e Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy/ om

……………………………………………………………………………………………..

Pełna nazwa  (firma) podwykonawcy/ ów

…………………………………………………………………………………………………..

Uwaga:  w przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców należy wpisać „zamówienie  zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”.

Miejsce i data …………………………………

………………………………………………………………..…………………..

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji  albo pełnomocnictwa).

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Wzór umowy

W dniu	r. w Żychlinie  pomiędzy

Gminą Żychlin  zwaną dalej „Zamawiającym ",

a

…………………………………………………………….	 
z siedzibą w………………………………….	(kod: 	) 
przy ul	, zarejestrowaną Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu	r.

przez Sąd Rejonowy dla…………………	w	,

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 	,

zgodnie ze stanem na dzień 		r., kapitał zakładowy 		NIP: 	, REGON:

, zwaną dalej „Wykonawcą", reprezentowanym przez:

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - na podstawie art. 39 i n. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),  została zawarta umowa o następującej treści:

§1.

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. 3-go Maja w rejonie skrzyżowania z ulicami: Plac Wolności oraz Ks. Ściegiennego w Żychlinie”.

- Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

a) modernizacje istniejącego skrzyżowania poprzez zmianę jego geometrii oraz wydzielenie placu dla Ochotniczej Straży Pożarnej,

b) wymiana nawierzchni i podbudowy istniejącego placu przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej,

c) wymiana nawierzchni i podbudowy fragmentów chodnika,

d) wykonanie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,

e) wykonanie nakładki z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni.

3.  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają niżej wymienione dokumenty:

a)  projekt budowlano-wykonawczy,

b) docelowa organizacja ruchu,

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

§2.

Terminy realizacji

1.	Strony ustalają następujące terminy wykonania Przedmiotu Umowy:

- rozpoczęcie: w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy.

- zakończenie: w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy

2. Za termin zakończenia Przedmiotu Umowy - Strony ustalają dzień zgłoszenia przez Wykonawcę, pismem dostarczonym do siedziby Zamawiającego - osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego  z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 6.

§3.

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy, w ramach określonego w umowie wynagrodzenia należy wykonanie Przedmiotu Umowy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa 
i normami, a w szczególności w sposób zgodny z wymaganiami:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2018 r. poz. 799);

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U.                 z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity: Dz. U.                      z  2018 poz. 963);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719);

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r., w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2010 r. Nr 242, poz. 1622);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

- innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących przedmiotowej inwestycji.

2.    Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy w         szczególności zobowiązany jest do:

- wykonania Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej,  przepisami prawa, obowiązującymi normami, w tym wymienionymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Roboty budowlane muszą być wykonywane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekście umowy, a także z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy;

- ustanowienia kierownika budowy;

- zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy (np. wytyczenia, inwentaryzacja,);

- szczegółowego zapoznania się przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy 
z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi oraz innymi dokumentami m.in. uzgodnieniami, opiniami i decyzjami właściwych służb oraz uwzględnienia warunków realizacji wynikających z ww. dokumentów;

- pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej i STWiOR, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu;

- udziału w spotkaniach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego w celu omawiania problemów i dokonywania niezbędnych uzgodnień;

- przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy kosztorysu ofertowego Wykonawcy sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej w wersji papierowej;

- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

- prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie 
lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

- przedkładania Zamawiającemu dokumentów stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych przed ich wbudowaniem. Zamawiający i powołany przez niego Inspektor Nadzoru mają prawo w każdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnować z użytych wyrobów, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami, normami, wymogami STWiOR oraz projektu, a także z tych części robót, których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej;

- przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami, badań laboratoryjnych, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw 
i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów;

- zapewnienia potencjału ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrządowania wymaganego do badania jakości wyrobów budowlanych oraz jakości robót wykonanych z tych wyrobów;

- zapewnienia własnym staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w tym również przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za Przedmiot Umowy do czasu jego końcowego odbioru;

- ponoszenie odpowiedzialności za urządzenia i wykonane roboty, aż do chwili ich odbioru końcowego, tj. utrzymywanie ich w ciągu całego okresu trwania robót w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie;

- dostosowania się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: właściwe oznakowanie, prawidłową eksploatację dróg dojazdowych oraz uszkodzenia dróg w czasie trwania budowy i zobowiązany jest do ich naprawienia własnym staraniem i na własny koszt;

- utrzymywania w czasie realizacji robót terenu w stanie bez przeszkód komunikacyjnych, usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Odpady i śmieci powstałe w wyniku wykonywania robót zostaną wywiezione przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat;

- ponoszenia kosztów zorganizowania podstawowego zaplecza budowy, kosztów związanych z zabezpieczeniem istniejącego drzewostanu oraz wszelkich kosztów związanych z poborem mediów np. wody, energii elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków;

- stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody obciążają Wykonawcę;

- pozyskania - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki oraz ziemi i przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie ww. odpadów;

- w przypadku konieczności zajęcia chodnika lub jezdni sąsiadującej z terenem budowy, opracowania we własnym zakresie i na własny koszt projektów czasowej zmiany organizacji ruchu na okres wykonywania robót i uzgodnienie tych projektów z właściwymi jednostkami, wykonania wszystkich robót związanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidacją, w tym właściwe oznakowanie oraz prawidłowa eksploatacja dróg dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych dróg w czystości, wg uzgodnionych projektów;

- prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 1 egz. w formie papierowej nie później niż w dniu zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego wraz z:

a)   dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

- wymaganą inwentaryzacją geodezyjną,

- potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami gwarancji producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia techniczne,

- pozostałymi dokumentami nie wymienionymi powyżej, zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego;

- zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i uzyskanie protokołów odbioru niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania i eksploatacji

- uporządkowania terenu budowy niezbędnego do zrealizowania Przedmiotu Umowy na dzień odbioru końcowego;

- przywrócenia do stanu pierwotnego terenów położonych poza terenem budowy, 
z których Wykonawca korzystał przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy i przekazania ich właścicielom lub zarządcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem końcowym;

26) w razie konieczności - wymiany gruntu, wykonania odwodnień wykopów oraz wykonanie wszelkich tymczasowych robót koniecznych do zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem terenu budowy oraz terenów przyległych;

27) przekazania na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego (Wykaz czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących te czynności stanowi Załącznik Nr 5 do umowy). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

§ 4. Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy 
z zastrzeżeniem, że.

1) Zakres - część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz ze wskazaniem nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zwany 
w dalszej treści umowy Wykazem, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 
W przypadku zmiany danych zawartych w Wykazie albo uzupełnieniu Wykazu 
o nowych Podwykonawców bądź rezygnacji z Podwykonawcy zawartego w Wykazie, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zaktualizowany Wykaz, o którym mowa powyżej,

- jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów kwalifikacji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- W przypadku powierzenia  podwykonawcy części przedmiotu zamówienia w trakcie jego realizacji Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia , o którym mowa w art. 25 a ust. 1.

- Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w niniejszej umowie to umowy zawarte 
w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu niniejszej umowy, zawarte między Wykonawcą a innym podmiotem zwanym Podwykonawcą, a także między Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą lub między Dalszymi Podwykonawcami.

- Wynagrodzenie Podwykonawcy za zlecony mu do realizacji zakres Przedmiotu Umowy 
nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za ww. zakres.

- Realizacja części Przedmiotu Umowy poprzez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia 
i zaniedbania Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia niniejszej umowy lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Wykonawca jest obowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień dotyczących prawidłowości realizacji umów z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

§ 4.1. Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych

- Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane.

- W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie:

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo,

- w terminie 7 dni od dnia przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo. Zamawiający w formie pisemnej udzieli zgody na zawarcie umowy albo zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy,

- zgłoszenie przez Zamawiającego w powyższym terminie zastrzeżeń do projektu umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody,

- w przypadku odmowy określonej w pkt. 3), po uwzględnieniu zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca może ponownie przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, do której powyższy tryb stosuje się odpowiednio.

W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo przez Podwykonawcę 
z Dalszym Podwykonawcą lub odpowiednio przez Dalszego Podwykonawcę z innym Dalszym Podwykonawcą, Podwykonawca lub odpowiednio Dalszy Podwykonawca przedstawią do zatwierdzenia projekt umowy Zamawiającemu. W tym przypadku 
do projektu umowy zostanie dołączone oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody 
na zawarcie umowy o treści zgodnej z przedłożonym Zamawiającemu projektem umowy. W przypadku umów pomiędzy Dalszymi Podwykonawcami zostanie dołączone również oświadczenie Podwykonawcy oraz odpowiednio Dalszego Podwykonawcy.

- Projekt umowy o podwykonawstwo będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego, jeśli w terminie 7 dni od dnia jego przedstawienia Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń. Za dzień zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo uznaje się dzień nadania pisma listem poleconym przez Zamawiającego albo datę dostarczenia pisma do Wykonawcy przez posłańca.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii każdej umowy 
z Podwykonawcą niezwłocznie, lecz nie później niż do 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyższy obowiązek dotyczy również Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców 
w zakresie zawieranych przez nich umów. Ww. kopie umów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez przedkładającego.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy w przypadku nie spełnienia wymagań określonych w niniejszym paragrafie lub nie uwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego do przedłożonego projektu umowy lub w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności z obowiązującymi przepisami. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w ww. terminie będzie oznaczało akceptację umowy przez Zamawiającego. Za dzień zgłoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej kopii umowy o podwykonawstwo uznaje się dzień nadania pisma listem poleconym przez Zamawiającego albo datę dostarczenia pisma do Wykonawcy przez posłańca.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w związku 
z zawarciem umów o podwykonawstwo bez jego zgody.

- Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

- Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

1)	zakresu robót przewidzianego do wykonania, ze wskazaniem elementu Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego, który będzie realizowany przez Podwykonawcę oraz numerów pozycji kosztorysu Wykonawcy zlecanych Podwykonawcy,

- terminów realizacji,

- wynagrodzenia - z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie należne Podwykonawcy za zlecony mu zakres robót nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres,

- protokołów stanowiących podstawę do wystawienia faktur przez Podwykonawców, 
z zastrzeżeniem, że podstawą do rozliczenia wynagrodzenia Podwykonawcy będą protokoły, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 - których wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy,

- zasad rozliczenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, z zastrzeżeniem, 
że zasady rozliczenia przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy będą analogiczne do zasad rozliczenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonych w § 7,

6)	terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że ww. termin nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury 
lub rachunku wystawionej/wystawionego na podstawie protokołów, o których mowa 
w pkt. 4). W przypadku gdy ww. termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany ww. umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 10 ust. l pkt.8,

7)	w przypadku gdy z postanowień umownych będzie wynikało uprawnienie Wykonawcy do dokonywania z wynagrodzenia Podwykonawcy potrąceń, w tym w szczególności, 
z tytułu partycypacji w kosztach ubezpieczenia budowy, bądź utrzymania placu budowy itp. — projekt umowy z Podwykonawcą musi zawierać postanowienia, z których wynikać będzie jednoznacznie, że z chwilą dokonania w/w wzajemnego rozliczenia kwota wynagrodzenia, objęta potrąceniem, zostaje uznana przez Podwykonawcę za zapłaconą, co skutkuje wygaśnięciem zobowiązania Zamawiającego związanego 
z solidarną odpowiedzialnością za zapłatę każdej kwoty, potrąconej przez Wykonawcę na podstawie takich postanowień umownych,

- rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy,

- kar umownych należnych Wykonawcy od Podwykonawcy z tytułu:

- braku   zapłaty   lub   nieterminowej   zapłaty   wynagrodzenia   należnego Dalszym Podwykonawcom,

-	nieprzedłożenia do zaakceptowania Wykonawcy bądź Zamawiającemu umowy 
z Dalszym Podwykonawcom lub projektu jej zmian,

-	nieprzedłożenia Wykonawcy bądź Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy z Dalszym Podwykonawcom lub jej zmian,

Ww. postanowienia umów z Podwykonawcami odnoszą się w sposób analogiczny 
do umów zawieranych z Dalszymi Podwykonawcami.

§5.

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy, w tym udzielanie niezbędnych pełnomocnictw w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy,

- przekazanie - zgłoszenia wykonania robót budowlanych,

- przekazanie w dniu zawarcia umowy, dokumentów, o których mowa w §  1  ust. 3, 
w jednym egzemplarzu w formie papierowej,

- wprowadzenie Wykonawcy na teren robót w terminie do 7 dni od daty wskazanej 
w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- dokonanie odbioru robót po ich zakończeniu i potwierdzeniu przez Zamawiającego gotowości do odbioru - zgodnie z zapisami zawartymi w § 9,

- zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej 
  	umowy.

§6.

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 1 - zwane dalej Wynagrodzeniem   -   wynosi ……………………………zł  brutto (słownie: ………………………………………………………………………………………………….), tj. ………………………………	zł netto oraz	……………… zł podatek VAT.

2. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów robót oraz wszystkich innych wydatków niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach określonych umową.                 W przypadku nie uwzględnienia w kosztorysach opracowanych przez Wykonawcę wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach określonych niniejszą umową i wynikających z dokumentów określonych w § 1 ust. 3, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem Wynagrodzenia.

- W przypadku konieczności zaniechania części zakresu Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

- Podstawą określenia Wynagrodzenia za zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierający pozycje dla robót zaniechanych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W przypadku gdy zaniechany zakres robót wynikających z dokumentacji nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegającego zaniechaniu zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową. Wynagrodzenie za zaniechany zakres robót zostanie określone na podstawie kosztorysu szczegółowego sporządzonego w oparciu o ww. przedmiar z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej:

- stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

- ceny materiałów - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD, obowiązujących w okresie sporządzania oferty i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym,

- ceny sprzętu - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących w okresie sporządzania oferty, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.

Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany Wynagrodzenia w formie aneksu do umowy.

- W przypadku wystąpienia robót zamiennych, Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie.

- Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierające zakres robót przyjęty w kosztorysie ofertowym, stanowiącym podstawę obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robót podlegających wykonaniu, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej:

- stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

- ceny materiałów - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym,

- ceny sprzętu - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie, 
a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych 
z Zamawiającym.

W przypadku jeśli wynikający z dokumentacji zakres robót podlegających zamianie nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegającego zamianie zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową. Wynagrodzenie za ten zakres robót zostanie obliczone odpowiednio w sposób określony w ust. 4.

Tak sporządzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą stanowiły podstawę zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji, z zastrzeżeniem, 
że Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

jeżeli zmiany wskazane w punktach 1-3 powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że Wynagrodzenie uwzględnia koszty ubezpieczenia wynikające ze zmian przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązujących od dnia 01.01.2016 r., koszty minimalnego wynagrodzenia za pracę i wysokość minimalnej stawki godzinowej obowiązujące od 01.01.2018 r.

8.	W przypadku opublikowania przepisów skutkujących wystąpieniem zmian, o których mowa w ust. 7, każda ze Stron umowy może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o zmianę wysokości Wynagrodzenia określonego w ust. 1 w zakresie Wynagrodzenia dotyczącego części Przedmiotu Umowy pozostałej do wykonania. Wniosek wskazany 
w zdaniu poprzedzającym powinien zawierać uzasadnienie wraz z analizą wpływu przedmiotowych zmian na koszty wykonania Przedmiotu Umowy oraz wyliczenie kwoty zmiany kosztów wykonania zamówienia. Po zaakceptowaniu przedmiotowego wniosku przez obie Strony oraz zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych przez Zamawiającego Strony zawrą Aneks do Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia 
w związku ze zmianami, o których mowa w ust. 7 powyżej. Aneks obejmował będzie wynagrodzenie należne począwszy od daty złożenia wniosku, jednak
nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie przepisów powołanych we wniosku.

§7.

Fakturowanie i rozliczenia

1.Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1, nastąpi:

1)	fakturami przejściowymi – wystawianymi w oparciu o protokoły  zaawansowania  procentowego elementów Harmonogramu podpisane przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego i Kierownika Budowy Wykonawcy. Łączna wartość brutto faktur przejściowych, nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, wzór protokołu procentowego zaawansowania elementów Harmonogramu, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej umowy,

2)	   fakturą końcową - rozliczającą pozostałe wynagrodzenie, wystawioną — po zakończeniu i odebraniu Przedmiotu Umowy - na podstawie protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.

2.	W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umów o podwykonawstwo, o których mowa 
w § 4 ust.1, zapłata należności za wykonane roboty będzie realizowana w następujący sposób, przy czym poniższe postanowienia dotyczą Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców,  którzy zawarli  zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o pod wykonawstwo, której przedmiotem są roboty  budowlane lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi:

- Wykonawca, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę, Podwykonawcę i Dalszego Podwykonawcę w protokole  odbioru końcowego zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo. Ww. protokoły po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz Kierownika Budowy Wykonawcy i Podwykonawcę będą stanowiły podstawę do wystawienia faktur,

- pierwsza część wynagrodzenia będzie podlegała zapłacie w całości bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy. Warunkiem zapłaty drugiej i następnych części wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wynikające z drugiego i następnych protokołów procentowego zaawansowania elementów Harmonogramu jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom wynikającego z poprzednich protokołów,

- W przypadku faktury końcowej, Wykonawca w terminie trzech dni przed upływem terminu płatności faktury końcowej przez Zamawiającego, przedstawi Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom.

- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę w terminach określonych odpowiednio w ust. 2 pkt. 2) dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom oraz w ust. 2 pkt 3) dowodów zapłaty pełnego wynagrodzenia wynikającego z umów zawartych z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom z faktur Wykonawcy w celu dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.

- Zamawiający w terminie 10 dni od dnia zatrzymania kwot należnych Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. informacji może zgłosić Zamawiającemu w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zapłaty ewentualnych odsetek Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca może dochodzić wyłącznie od Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąci zapłaconą kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zapłata wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki bankowe Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na rachunki Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców.

- Faktury będą wystawiane na Gminę Żychlin z/s ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin. Faktury zostaną dostarczone do siedziby j/w. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP i jest uprawniony do wystawiania faktur.

- Termin zapłaty faktur Wykonawcy ustala się na 30 dni liczonych od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za termin zapłaty faktur uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na wskazany w fakturze rachunek, określoną kwotę.

- Za nieterminową realizację prawidłowo wystawionych faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy nie przysługują odsetki od kwot zatrzymanych przez Zamawiającego w celu dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.

§8.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej Zabezpieczeniem stanowiące 10% Wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, w wysokości	zł (słownie:…………….).

W przypadku przedłużenia terminu zakończenia określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lub nie zakończenia przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w terminie umownym, a co za tym idzie brak zapewnienia Zabezpieczenia w pełnym okresie realizacji oraz rękojmi (gdy nie zostanie wniesione nowe Zabezpieczenie), Zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy zatrzyma należną kwotę zabezpieczenia z tego tytułu poprzez potrącenie jej z faktur (dotyczy Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu).

- Kwota zabezpieczenia, wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi - z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, po należytym wykonaniu zobowiązań umownych, wynikających z niniejszej umowy:

- odpowiednio 70% kwoty zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia przekazania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę i przyjęcia tego przedmiotu przez Zamawiającego jako należycie wykonanego tj. odebranego w formie protokołu odbioru końcowego,

- odpowiednio 30% kwoty zabezpieczenia, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy, tj. odebranego w formie protokołu odbioru po okresie rękojmi.

- W ramach Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się, że 100% wniesionej kwoty
Zabezpieczenia będzie stanowiło zabezpieczenie w okresie realizacji Przedmiotu Umowy,

a   30% przeznaczone będzie na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń w okresie rękojmi.

§9.

Odbiory i rękojmia

1.	Strony ustalają, że przedmiotem:

- odbiorów zanikowych - będą roboty zanikające oraz roboty ulegające zakryciu, rozruchy technologiczne, próby i sprawdzenia,

- odbioru końcowego — będzie potwierdzenie wykonania całego Przedmiotu Umowy, oraz wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy,

- odbiorów w okresie rękojmi - będzie stan techniczny Przedmiotu Umowy w okresie rękojmi.

2.	W przypadku odbiorów zanikowych:

- Kierownik Budowy zgłasza gotowość do odbioru pismem  informując o tym Inspektorów Nadzoru Zamawiającego,

- Inspektor Nadzoru Zamawiającego dokonują odbioru nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty ww. zgłoszenia przez kierownika budowy.

W przypadku, gdy roboty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 nie zostaną zgłoszone do odbioru przez Kierownika Budowy i nie zostaną odebrane przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Inspektorowi Nadzoru sprawdzenia wykonania ww. robót poprzez np. ich odkrycie lub wykonanie otworów umożliwiających to sprawdzenie. Jeśli Inspektor Nadzoru Zamawiającego potwierdzi, iż roboty zostały wykonane w sposób prawidłowy, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia robót do stanu przed ich odkryciem. Jeśli Inspektor Nadzoru Zamawiającego stwierdzi, że ww. roboty zostały wykonane w sposób nieprawidłowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowo wykonanych robót oraz do ponownego ich wykonania w należyty sposób. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robót, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

3.	W przypadku odbioru końcowego, Wykonawca:

- przeprowadzi przed czynnościami odbioru wymagane próby i sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego , nie później niż na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń,

- zakończy wszystkie roboty oraz przeprowadzi z wynikiem pozytywnym wymagane próby i sprawdzenia w trybie ustalonym w pkt. 1 oraz stwierdzi to pisemnie. Potwierdzenie gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru lub brak ustosunkowania się do zgłoszenia w ciągu 3 dni roboczych, będzie oznaczało osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem zgłoszenia pisemnego.

- Ustala się, że Zamawiający - z uwzględnieniem postanowień ust. 3 - powoła Komisję odbiorową oraz wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni roboczych od daty osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia, w przypadku:

- wad nadających się do usunięcia - Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie,

- wad nie nadających się do usunięcia - Zamawiający może:

- obniżyć wynagrodzenie,

- a gdy uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowując przy tym prawo do naliczania kar oraz do domagania się naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia w trybie ustalonym w § 10 i § 11 niniejszej umowy.

- Warunkiem potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego jest przekazanie przez Wykonawcę, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 22), kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji powykonawczej uwzględniającej ewentualne uwagi Inspektora Nadzoru Zamawiającego jak również innych dokumentów wymaganych w myśl niniejszej umowy i obowiązujących przepisów. Kompletność dokumentów powykonawczych potwierdza Inspektor Nadzoru Zamawiającego.

- Z czynności każdego rodzaju odbioru sporządzony zostanie protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

- Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,                 a kończy po upływie…….miesięcy od dnia podpisania ww. protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi może zażądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym terminie, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie wskazując zakres i rozmiar koniecznych do usunięcia wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający będzie mógł usunąć wady we własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku nie wpłacenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oszacowanych przez Zamawiającego kosztów usunięcia wad, zostaną one pokryte z Zabezpieczenia ustalonego na okres rękojmi. Jeżeli koszt usunięcia wad przekroczy kwotę Zabezpieczenia to zapłaty pozostałych poniesionych kosztów Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy na zasadach ogólnych, to jest w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

- Odpowiedzialność za wady obejmuje również odpowiedzialność odszkodowawczą z art. 566 Kodeksu cywilnego.

§10.

Kary umowne, odszkodowanie

1.  Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy niżej wymienione kary umowne:

- z tytułu zwłoki w zakończeniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 2,

- z tytułu zwłoki w usunięciu wad - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto,  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad.

- z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron - z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 6 ust. 1,

- z tytułu częściowego odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron - z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za niewykonaną część Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. Wynagrodzenie za niewykonaną część Przedmiotu Umowy zostanie określone na podstawie inwentaryzacji robót sporządzonej przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego z uwzględnieniem jej wyceny na podstawie kosztorysów ofertowych Wykonawcy,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 1% wartości nieterminowo zapłaconej kwoty lub niezapłaconej przez Wykonawcę kwoty należnej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary z tego tytułu w każdym przypadku nie może przekroczyć 10% wartości nieterminowo zapłaconej lub niezapłaconej kwoty,

- nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian, w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek,

- nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty oraz braku wprowadzenia zastrzeżeń Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek zawarcia umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych o treści nie uwzględniającej zastrzeżeń Zamawiającego lub braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

- z tytułu nieprzekazania przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 27), w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek.

- W przypadku nie dokonania zapłaty kar umownych w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do ich dobrowolnej zapłaty, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia tych kar łącznie z odsetkami, o których mowa w ust. 3 z bieżących należności Wykonawcy lub pobrania ich z wniesionego Zabezpieczenia.

- Za nieterminową zapłatę kar umownych, Zamawiającemu przysługują odsetki umowne w wysokości równej odsetkom ustawowym za opóźnienie w transakcjach handlowych, nie wyższej niż stawka odsetek maksymalnych za opóźnienie, dopuszczalna zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

- Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego.

§11.

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, jeśli Wykonawca:

- nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty wyznaczonej na rozpoczęcie robót,

- przerwał wykonanie robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą - zaś przerwa trwa dłużej niż 7 dni,

- realizuje roboty niezgodnie z dokumentami określonymi w § 1 ust. 3 i nie dokona ich naprawy w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego wpisem do dziennika budowy,

- jest w zwłoce w zakończeniu któregokolwiek elementu Harmonogramu, dłużej niż 14 dni.

- W przypadkach wymienionych w ust. 1 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej, po pisemnym wyznaczeniu Wykonawcy terminu na przywrócenie działań do stanu zgodnego z umową. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 może być złożone przez Zamawiającego w terminie 10 dni od daty upływu powyższego terminu.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w całości lub części z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego:

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego;

- Wykonawca zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego. W przypadku nie zabezpieczenia przerwanych robót przez Wykonawcę, Zamawiający będzie mógł zabezpieczyć roboty we własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku nie wpłacenia przez Wykonawcę oszacowanych przez Zamawiającego kosztów wykonania zabezpieczenia robót zostaną one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli koszt zabezpieczenia przerwanych robót przekroczy kwotę zabezpieczenia, to zapłatę pozostałych kosztów Zamawiający będzie dochodził na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego;

- Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru Zamawiającego sporządzi inwentaryzację wykonanych robót oraz określi wartość niewykonanych robót. W przypadku gdy Wykonawca będzie uchylał się od ww. obowiązku lub w przypadku braku uzgodnienia inwentaryzacji bądź wartości niewykonanych robót przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego sporządzą ww. inwentaryzację i określą wartość niewykonanych robót. Wykonawca zostanie zawiadomiony o ustaleniach Inspektorów Nadzoru Zamawiającego, które będą wiążące dla Wykonawcy.

- Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie protokolarnie przekaże Zamawiającemu teren budowy. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiającemu, odpowiedzialność za teren budowy oraz wszelkie zdarzenia na nim, w tym szkody osobiste i majątkowe ponosi Wykonawca.

5. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§12 Zmiany umowy

1.	Strony dopuszczają zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, określonego w dokumentach określonych w § 1 ust. 3, spowodowanego:

- niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentach określonych w § 1 ust. 3, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

- pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

- koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i technologicznych niż wskazane w dokumentach określonych w § 1 ust. 3, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

- koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany przepisów.

W przypadku wystąpienia którychkolwiek z ww. okoliczności Wykonawca sporządzi protokół konieczności w zakresie robót zamiennych lub protokół konieczności 
w zakresie robót zaniechanych, który po jego uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego stanowić będzie podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu na roboty zamienne zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 6 lub kosztorysu na roboty zaniechane zgodnie z § 6 ust. 4. Tak sporządzone kosztorysy po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą stanowiły podstawę zmiany Wynagrodzenia w formie aneksu do umowy.

2.	Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia Przedmiotu Umowy 
w następujących przypadkach:

1)	jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 1,

2)	w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne 
do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i których wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3)	jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tzn. 
niezwykłych i	nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych – obfitych  długotrwałych opadów deszczu utrudniających lub uniemożliwiających realizację umowy przekraczających 5 dni kalendarzowych w miesiącu potwierdzonych danymi metrologicznymi, klęsk żywiołowych występujących na terenie objętym realizacją umowy, katastrofy budowlanej uniemożliwiających terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

4)	jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki
uniemożliwiające terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

5) w przypadku braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę wymaganych uzgodnień, w terminie umownym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej staranności.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego w następujących przypadkach:

1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT) lub

2) konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub,

3) w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości ryczałtowej przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikającymi z kosztorysu szczegółowego lub

4) w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych                                   w dokumentacji projektowej - zamienne zakresy robót lub materiały zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokóle konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys zamienny. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu zamiennego przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze jakie określił w kosztorysie szczegółowym. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie szczegółowym.

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 i ust. 3 termin wykonania Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 może ulec wydłużeniu, po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony. W tym przypadku może również ulec zmianie sposób rozliczenia Wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 oraz wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6.

§13.

Postanowienia szczególne

Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę i jego Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców oraz inne osoby działające na jego zlecenie lub w jego imieniu szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz za roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych obejmujących roszczenia związane z wyrządzonymi szkodami związanymi z wykonaniem niniejszego Przedmiotu Umowy, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które zostałyby skierowane do Zamawiającego lub przedsiębiorstw pozostających pod jego kontrolą, osób upoważnionych do ich reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego.

§14.

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.

- Nie stanowi zmiany umowy:

- zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego,

- zmiana adresów do korespondencji, o których mowa w ust. 4,

- zmiana Wykazu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy,

- utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.

- Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1-3 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

- Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana pod następujące adresy:

- Zamawiającego – Gmina Żychlin ,ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin.

- Wykonawcy - 	…………………………………………………..

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu.

- Ze strony Zamawiającego nadzór pełnić będą Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego legitymujący się uprawnieniami do wykonywania nadzoru inwestorskiego.

- Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej zgody obu Stron.

- Umowa podlega prawu polskiemu.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, a w szczególności przepisy ustawy: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane.

- Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach realizacji niniejszej umowy jest język polski.

- Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym                     1 egz. dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

13.	Integralną część niniejszej umowy stanowią jej załączniki.

Załączniki:

- Harmonogram rzeczowo-finansowy,

- Wzór protokołu procentowego zaawansowania elementów Harmonogramu,

- Wzór protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy,

- Zakres - część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - Wykaz.

- Wykaz czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących te czynności.

ZAMAWIAJĄCY:                                WYKONAWCA:

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

DO UMOWY NR …………….. Z DNIA ……………….

DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.

„Przebudowa ul. 3-go Maja w rejonie skrzyżowania z ulicami: Plac Wolności oraz Ks. Ściegiennego w Żychlinie”

| Lp. | Elementy i rodzaje robót | Cena netto | Cena brutto | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 2 | Roboty ziemne |  |  |  |
| 3 | Krawężniki i obrzeża |  |  |  |
| 4 | Nawierzchnia wyspy i placu OSP |  |  |  |
| 5 | Konstrukcja jezdni na istniejącej nawierzchni |  |  |  |
| 6 | Konstrukcja zjazdów indywidualnych |  |  |  |
| 7 | Konstrukcja chodników |  |  |  |
| 8 | Zieleń |  |  |  |
| 9 | Docelowe oznakowanie ruchu |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |

Załącznik nr 2 do umowy nr …… z dnia ………..

Protokół procentowego zaawansowania elementów Harmonogramu nr  - za okres od    do

| Zaawansowanie elementu/ Wartość do zafakturowania przez Wykonawcę |  |  |  |  |  |  | PODWYKONAWCY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Element robót (nr elementu i nazwa | Wynagrodzenie brutto Wykonawcy za dany element zł | Aktualne % zaawansowanie elementu % | Wartość robót wykonana (3x4) zł | Wartość robót wykonana wg poprzedniego protokołu zł | Wartość do zafakturowania w danym okresie (5-6) zł | Wynagrodzenie brutto Podwykonawcy za dany element zł | Wartość robót wykonana (8x4) zł | Wartość robót wykonana wg poprzedniego protokołu zł | Wartość do zafakturowania w danym okresie (9-10) zł | Czy jest dalszy Podwykonawca TAK/NIE* | Podpis Podwykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dodatkowe ustalenia

….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kierownik budowy Wykonawcy:											Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego:

….................................................											…............................................................

*jeśli Tak, załącznikiem do niniejszego protokołu będzie protokół spisany pomiędzy Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą sporządzony analogicznie do niniejszego protokołu

Załącznik Nr 3

do umowy Nr	z dnia

Protokół odbioru końcowego - WZÓR

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

1.  Przedmiotu Umowy Nr 		z dnia 		roku na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. 3-go Maja w rejonie skrzyżowania z ulicami: Plac Wolności oraz Ks. Ściegiennego w Żychlinie”

I.  Ustalenia w sprawie terminu zakończenia:

- Termin zakończenia wynikający z umowy:

- Zgłoszenie gotowości do odbioru Wykonawcy:

- Gotowość do odbioru została potwierdzona dnia

- Wobec powyższego roboty zostały wykonane terminowo / nieterminowo zwłoka wynosi ... dni

II.    Postanowienia dotyczące odbioru Przedmiotu Umowy Nr	z dnia

- W trakcie odbioru nie stwierdzono wad/stwierdzono nw. wady

i wyznaczono termin na ich usunięcie do dnia 		wady zostały usunięte dnia

/nie zostały usunięte.

Dodatkowe ustalenia:

- Wykonawca przekazał Zamawiającemu nw. dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Kopie kart gwarancyjnych zainstalowanych urządzeń

3)

4)………………….

- Wobec powyższego Komisja odbiorowa powołana Zarządzeniem Nr

z dnia 	, w składzie:

dokonuje odbioru Przedmiotu Umowy z dniem podpisania niniejszego protokołu tj. z dniem	r.

- Wartość końcowa zadania wynosi ……………….brutto/netto

- Z dniem podpisania niniejszego protokołu rozpoczyna się bieg okresu rękojmi  	Przedmiotu Umowy. Zakończenie rękojmi nastąpi po upływie miesięcy od dnia 	podpisania niniejszego protokołu tj. dnia	r.

- Załącznikiem do niniejszego protokołu są nw. dokumenty:

…………………………………………………………………………………………………...

Dodatkowe ustalenia:	..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy  i Zamawiającego.

Komisja odbiorowa Zamawiającego: 		          Wykonawca:

………………………………………			…………………………………

……………………………………..

Na tym zakończono Protokół Odbioru Końcowego w zakresie umowy

Nr.................................z dnia	r.

Żychlin , dnia	r

Załącznik Nr 4 do umowy

(jeżeli dotyczy)

Pieczęć Wykonawcy

ZAKRES – CZĘŚĆ /CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,

KTÓREGO /YCH WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ

POWYDKONAWCOM WRAZ Z PODANIEM FIRM PODWYKONAWCÓW

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………….. (pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania). W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy (siedziby albo miejsca zamieszkania) wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)

składając ofertę  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa ul. 3-go Maja w rejonie skrzyżowania z ulicami: Plac Wolności oraz Ks. Ściegiennego w Żychlinie”

Oświadczamy, że zamierzam/y powierzyć wykonanie w następującej/ych części/ach następującemu/ym podwykonawcy/om  przy realizacji przedmiotowego zamówienia

L.p. ………………………………………………………………..

Część/Części przedmiotu zamówienia, który/e Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy/ om

……………………………………………………………………………………………..

Pełna nazwa  (firma) podwykonawcy/ ów

…………………………………………………………………………………………………..

Uwaga:  w przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców należy wpisać „zamówienie  zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”.

Miejsce i data …………………………………

………………………………………………………………..…………………..

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji  albo pełnomocnictwa).

Załącznik Nr 5 do umowy Nr ………………. z dnia …………………..

Wykaz czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących te czynności.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: – roboty ogólnobudowlane - drogowe, w tym w szczególności wykonywane przez brukarza,  betoniarza, kierowców i operatorów sprzętu budowlanego (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji (np. kierownik budowy);

Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b).

Należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT.